FASE 1: ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS

Esta fase sienta las bases del proyecto. Se define qué se va a construir, por qué y para quién.

- Planteamiento del Problema — Se describe la situación actual del CECyTEH Tizayuca: la falta de un sistema visual que permita identificar alumnos en riesgo académico de forma rápida y organizada.

- Antecedentes — Se investigan sistemas similares o contextos previos que justifiquen la necesidad del proyecto, como estadísticas de reprobación o experiencias de otras instituciones.

- Justificación — Se explica el por qué es importante desarrollar este sistema, destacando los beneficios para docentes, tutores, padres y alumnos.

- Objetivo General — Define en una sola idea lo que el proyecto busca lograr: desarrollar una plataforma de seguimiento académico con alertas visuales.

- Objetivos Específicos — Son los pasos concretos y medibles para alcanzar el objetivo general, como implementar el módulo de importación, el semáforo de alertas, el historial académico, etc.

- Recolección de Requerimientos Técnicos — Se identifican las necesidades del sistema: qué debe hacer, cómo debe comportarse, qué tecnologías usar y qué limitaciones existen.

- Definición de Roles de Usuario — Se establecen los cinco tipos de usuario del sistema (Administrador, Docente, Tutor, Padres de Familia y Alumno) y qué puede hacer cada uno dentro de la plataforma.

- Identificación de Módulos del Sistema — Se listan y describen todos los módulos que tendrá el sistema: semáforo, importación de datos, historial, notificaciones, horarios docentes, fotografías, etc.

- Reunión con el Cliente — Sesión semanal con el representante del CECyTEH para validar avances, resolver dudas y confirmar que el proyecto va en la dirección correcta.

FASE 2: DISEÑO DE ARQUITECTURA Y BASE DE DATOS

Se diseña la estructura del sistema antes de escribir código. Todo lo que se construya después depende de lo que se defina aquí.

- Modelo Entidad-Relación — Diagrama que representa cómo se relacionan los datos del sistema: alumnos, materias, calificaciones, usuarios, alertas, etc.

- Diccionario de Datos — Documento que describe cada tabla y campo de la base de datos: nombre, tipo de dato, descripción y restricciones.

- Diseño de Interfaz Web — Mockups por rol — Bocetos o prototipos visuales de cómo se verá la plataforma para cada tipo de usuario, sin necesidad de programar todavía.

- Diseño del Sistema de Semáforo (lógica de alertas) — Se define la regla de negocio del semáforo: cuántas materias reprobadas corresponden a cada color y cómo el sistema calculará automáticamente el nivel de alerta.

- Diseño del Módulo de Notificaciones por Correo — Se planifica cómo y cuándo el sistema enviará correos automáticos a padres, tutores y alumnos cuando se detecte riesgo académico.

- Diseño del Módulo de Horarios Docentes — Se define cómo se registrarán y consultarán los horarios de los docentes, sus grupos asignados y sus aulas dentro de la plataforma.

- Marco Teórico — Investigación y redacción de los conceptos que sustentan el proyecto: sistemas de alerta, seguimiento académico, tecnologías web, etc.

- Metodología — Se describe el enfoque de trabajo del equipo: cómo se organizarán, qué modelo de desarrollo seguirán y cómo se documentará el proceso.

- Reunión con el Cliente — Validación del diseño y la arquitectura propuesta con el CECyTEH antes de comenzar el desarrollo.

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN DE BACKEND

Se construye la parte lógica del sistema, la que el usuario no ve pero que hace que todo funcione.

- Configuración del Servidor Web (Flask/Django) — Se instala y configura el entorno de desarrollo con Python y el framework elegido, preparando la base sobre la que correrá la aplicación.

- Módulo de Importación de Datos (CSV/Excel) — Se programa la función que permite cargar al sistema los archivos de calificaciones que ya usa el CECyTEH, procesándolos automáticamente sin reemplazar el sistema actual.

- Lógica de Clasificación de Alerta (verde/amarillo/rojo) — Se codifica la regla del semáforo: el sistema analiza las materias reprobadas de cada alumno y le asigna automáticamente un nivel de riesgo.

- Sistema de Autenticación y Control de Roles — Se implementa el sistema de inicio de sesión con usuarios y contraseñas, asegurando que cada persona solo vea lo que le corresponde según su rol.

- Módulo de Notificaciones Automáticas por Correo — Se programa el envío automático de correos electrónicos cuando un alumno entra en nivel de alerta amarillo o rojo.

- Módulo de Gestión de Horarios Docentes — Se desarrolla la funcionalidad para registrar y consultar los horarios, grupos y aulas de los docentes dentro del sistema.

- Documentación de Backend — Se registra técnicamente todo lo desarrollado: rutas, funciones, lógica, base de datos y configuraciones para futura referencia o mantenimiento.

- Reunión con el Cliente — Presentación de avances del backend y validación de que la lógica del sistema cumple con lo esperado.

FASE 4: DESARROLLO DE FRONTEND Y FUNCIONES ESPECIALES

Se construye la interfaz visual con la que los usuarios interactuarán directamente.

- Maquetado Web — Vistas por rol — Se programan las pantallas del sistema para cada tipo de usuario: el administrador verá opciones distintas al tutor, al docente o al padre de familia.

- Buscador Inteligente por Matrícula — Se desarrolla el buscador que permite localizar a un alumno rápidamente ingresando su matrícula, mostrando sus datos, grupo, carrera y nivel de alerta.

- Módulo de Fotografía Estudiantil — Se implementa la función para agregar y mostrar la fotografía de identificación de cada alumno dentro de su expediente digital.

- Panel de Padres de Familia — Se crea la vista específica para que los padres puedan consultar el estatus académico de su hijo, ver sus materias reprobadas y el nivel de alerta actual.

- Visualización del Semáforo en Dashboard — Se integra el semáforo de colores de forma visual en el panel principal, para que de un vistazo se pueda ver el estado académico general o de un alumno en particular.

- Panel de Horarios y Localización Docente — Se desarrolla la vista donde se pueden consultar los horarios de los docentes, sus grupos asignados y en qué aula se encuentran en cada momento.

- Documentación de Frontend — Se registran las pantallas desarrolladas, los componentes visuales, las rutas de navegación y las decisiones de diseño tomadas.

- Reunión con el Cliente — Revisión y validación visual de la plataforma con el CECyTEH antes de pasar a la integración final.

FASE 5: INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

Se conectan todos los módulos desarrollados y se verifica que el sistema completo funcione correctamente.

- Módulo de Historial Académico por Alumno — Se integra el expediente digital de cada estudiante, donde se pueden visualizar todos sus semestres, materias aprobadas y reprobadas, y el seguimiento de su trayectoria escolar.

- Panel de Observaciones Docentes — Se conecta la función que permite a los docentes registrar notas u observaciones sobre el desempeño de sus alumnos, visibles para tutores y administradores.

- Módulo de Seguimiento Tutorial — Se integra la vista para tutores donde pueden ver sus grupos tutorados, revisar alertas activas y dar seguimiento a alumnos en situación de riesgo.

- Integración de Notificaciones con Módulo de Alertas — Se conecta el sistema de correos automáticos con la lógica del semáforo para que las notificaciones se disparen en el momento correcto.

- Integración General de Módulos — Se unen backend y frontend en un solo sistema funcional, asegurando que todos los módulos se comuniquen correctamente entre sí.

- Pruebas de Funcionalidad por Módulo — Se prueba cada módulo de forma individual para verificar que cumple su función sin errores: importación, alertas, buscador, historial, notificaciones, etc.

- Pruebas de Roles y Permisos de Usuario — Se verifica que cada tipo de usuario solo puede acceder a lo que le corresponde y que el sistema rechaza accesos no autorizados.

- Documentación de Metodología — Se documenta el proceso de desarrollo seguido por el equipo, incluyendo decisiones técnicas, herramientas utilizadas y lecciones aprendidas.

- Reunión con el Cliente — Demostración del sistema integrado al CECyTEH para validación y retroalimentación final antes del cierre.

FASE 6: DOCUMENTACIÓN Y CIERRE

Se prepara todo el material final del proyecto: el sistema listo para entregarse y el documento académico completo.

- Depuración y Ajustes Finales — Se corrigen los errores o detalles encontrados durante las pruebas y se realizan los últimos ajustes al sistema según la retroalimentación del cliente.

- Compilación del Documento Final — Se integran todos los apartados del reporte escrito: antecedentes, justificación, marco teórico, metodología, desarrollo, resultados y conclusiones en un solo documento.

- Carátula, Índices, Resumen, Abstract e Introducción — Se redactan y formatean los elementos formales del documento académico requeridos por la institución.

- Agradecimientos — Se redacta el apartado de agradecimientos a asesores, institución y personas involucradas en el proyecto.

- Anexos y Formato Final — Se agregan los materiales complementarios: diagramas, capturas de pantalla, glosario y cualquier documento de soporte, aplicando el formato institucional requerido.

- Hoja en Blanco y Empastado — Se prepara el documento impreso con todos los requisitos físicos de presentación indicados por la institución para su empastado final.

- Presentación Final — Exposición del proyecto completo ante el asesor académico y el cliente, mostrando el sistema funcional y el documento terminado.